## Slide 1: Hiking app
Kronlachner, Panic, Hofmanninger

## Slide 2: Inhalt
Problemstellung
„Lessons Learned“
Arbeitsaufwand
Live-Demo

## Slide 3: Problemstellung

## Slide 4: Problemstellung
Man braucht eine Route zwischen 2 Standorten
  Speziell fürs Wandern/Radfahren
Man will seine Routen planen
Lösung: Hiking App
Leichtere Planung der Trips

## Slide 5: Fazit

## Slide 6: Was haben wir daraus gelernt?
Zeitmanagement ist wichtig
Teamarbeit/Zusammenarbeit wichtig
  Commits
Android Studios hat viele Probleme

## Slide 7: Arbeitsaufwand

## Slide 8: Meilensteine/ Arbeitspakete

## Slide 9: Geschätzter Zeitaufwand

## Slide 10: Tatsächlicher Zeitaufwand
Bild kommt noch
Click to add text

## Slide 11: probleme

## Slide 12: Abweichungen von der Planung
Überschätzung
  Zu viele Extra Features geplant
Unterschätzung
  der jeweiligen Features
  Des Arbeitsaufwandes
Abweichung: ca. 4-5 Tage

## Slide 13: Live demo

## Slide 14: Vielen Dank fÜr Eure Aufmerksamkeit